ESCOLA SENAI "DR. CELSO CHARURI" - UNIDADE SUMARÉ

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DANIEL ALMEIDA LOVAGLIO

JULIA DE SOUZA BUSCARIOLLO

LIVIA DE SOUZA CAETANO

NICOLAS GABRIEL COUTINHO

VITOR DA SILVA BRAGA

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO:

BEAUTECH - TECNOLOGIA DE INOVAÇÃO

SUMARÉ

2026

ESCOLA SENAI "DR. CELSO CHARURI" - UNIDADE SUMARÉ

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DANIEL ALMEIDA LOVAGLIO

JULIA DE SOUZA BUSCARIOLLO

LIVIA DE SOUZA CAETANO

NICOLAS GABRIEL COUTINHO

VITOR DA SILVA BRAGA

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO:

BEAUTECH - TECNOLOGIA DE INOVAÇÃO

Termo de abertura de projeto apresentado à escola SENAI “Dr. Celso Charuri” – Unidade Sumaré, como exigência para obtenção do título de técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Orientadores:

Prof. Maycon Espricio da Silva;

Prof. Izaias Maia Vieira;

SUMARÉ

2026

SUMÁRIO

1.	TEMA	3

2.	RESUMO	3

3.	INTRODUÇÃO	3

3.1.	JUSTIFICATIVAS	3

3.2.	PROBLEMATIZAÇÃO	4

4.	OBJETIVOS	4

5.	ESCOPO DO PROJETO	4

6.	PREMISSAS E RESTRIÇÕES	4

7.	EQUIPE ENVOLVIDA	4

8.	CRONOGRAMA	5

9.	ORÇAMENTO	5

10.	BIBLIOGRÁFIA	6

- TEMA

O projeto explora a união entre beleza, saúde e inovação digital, mostrando como a tecnologia pode customizar serviços e otimizar horários em espaços de estética para homens e mulheres. Hoje, a área da estética se moderniza com a revolução digital, onde programas de computador, softwares de gerenciamento, apps, plataformas online e tecnologias avançadas são cruciais para aprimorar a experiência do cliente e a eficácia dos serviços.
          A customização dos serviços, viabilizada pela tecnologia, permite que a clínica considere detalhes individuais como tipo de pele, histórico de tratamentos, gostos pessoais, necessidades únicas e metas estéticas de cada pessoa. Essa tática é importante ao lidar com públicos diferentes, como homens e mulheres, que têm diferenças biológicas, comportamentais e culturais que afetam a forma como usufruem de serviços de beleza e bem-estar.
        Ademais, o sistema auxiliará no agendamento tecnológico promovendo uma melhor organização da clínica, diminuindo esperas, atrasos e ruídos na comunicação, ao mesmo tempo em que proporciona mais conforto e liberdade aos clientes, agilizando no agendamento de consultas e simplificando o tratamento de pacientes. Assim, o sistema busca discutir como a tecnologia pode ser usada não só como ferramenta prática, mas como um jeito estratégico de promover bem-estar, atendimento de qualidade e um toque humano nos serviços estéticos.

- RESUMO

Apresente um resumo do presente termo de abertura do projeto

Palavras Chave: Palavras principais do termo de abertura do projeto.

- INTRODUÇÃO

Introdução ao termo de abertura do projeto.

  - JUSTIFICATIVAS

A razão para este projeto reside na urgência de inovar os espaços de estética e bem-estar, principalmente na forma como os atendimentos são gerenciados e como a comunicação com os clientes é conduzida. A integração de ferramentas digitais, como plataformas de agendamento automático e sistemas de registro de informações dos clientes, resulta em mais eficiência, diminuição de falhas e otimização do tempo da equipe.
        Ademais, a tecnologia viabiliza a customização dos serviços, considerando as características distintas dos clientes masculinos e femininos, e ao mesmo tempo, consolida condutas éticas, como a proteção dos dados e a uniformização dos métodos de trabalho. Assim, o uso inteligente da tecnologia auxilia diretamente na solução dos problemas identificados, promovendo serviços mais efetivos, atenciosos e em sintonia com as demandas do cenário atual.

## Nesse contexto, a Beautech se apresenta como uma solução crucial para resolver esses desafios, possibilitando a customização dos serviços através de um sistema personalizado para cada paciente, históricos médicos digitais e sistemas de agendamento pela internet. Sendo assim, o ponto central deste projeto é agilizar protocolos estéticos extensos, promover um fácil acesso para os pacientes e ajudar na organizar dos serviços, a inovação da possibilidade de personalização de tratamento resulta na promoção do bem-estar físico e emocional de homens e mulheres em uma clínica de estética.

  - PROBLEMATIZAÇÃO

No contexto atual, marcado pelo crescimento acelerado da tecnologia, tornam-se imprescindíveis avanços significativos que auxiliem na otimização e na eficiência de diversas tarefas. Nesse cenário, a clínica Beautech enfrenta dificuldades relacionadas ao processo de agendamento. O sistema anteriormente utilizado já não suportava o aumento da demanda. Dessa forma, os pacientes precisavam entrar em contato telefônico com a recepcionista para agendar procedimentos ou esclarecer dúvidas, o que tomava tempo e, muitas vezes, não obtinha retorno devido à grande demanda. Processos que poderiam ser facilmente otimizados por meio de um sistema de agendamento eficiente. Tal solução contribuiria para a melhoria da rotina tanto dos clientes quanto da clínica.

A crescente procura por procedimentos de beleza e bem-estar, tanto por homens quanto por mulheres, demonstra que é essencial oferecer serviços mais individualizados, organizados e responsáveis. Contudo, diversas clínicas ainda lutam contra a falta de processos consistentes, problemas na marcação de horários e registros imprecisos sobre os clientes, prejudicando a qualidade do serviço e a satisfação do cliente.

Contudo, a proposta deste projeto é que a idealização de tratamentos estéticos deixe de ser percebida como algo inalcançável, distante ou restrito a padrões irreais. Com a aplicação de tecnologias estéticas e digitais, será possível ampliar o acesso, organizar os serviços e personalizar os atendimentos de forma mais transparente e eficiente. As ferramentas tecnológicas permitem a definição de protocolos adequados a cada perfil, o acompanhamento dos resultados e a otimização do agendamento, promovendo maior clareza, confiança e segurança para os clientes. Dessa forma, o usuário usufruirá da facilitação de prestações de serviços estéticos.

- OBJETIVOS

Descreva o objetivo geral (propósito principal do projeto) e os objetivos específicos (metas detalhadas que o sistema deve cumprir).

- ESCOPO DO PROJETO

Descreve o que será entregue: isso inclui tecnologias (ex.: Node.js, MySQL, SqlServer, React, etc.); Ambientes (web, mobile, desktop);

- PREMISSAS E RESTRIÇÕES

As premissas garantem as condições mínimas para execução do projeto, como disponibilidade de infraestrutura, orientação e fornecimento das regras de negócio.

Já as restrições estabelecem limites técnicos, legais e acadêmicos, como prazo, escopo reduzido e uso de tecnologias gratuitas, assegurando a viabilidade do projeto no contexto educacional.

Exemplo:
Premissas (o que se assume como verdade):

A equipe terá acesso aos servidores e banco de dados.

O cliente fornecerá as regras de negócio.

Restrições (limitações do projeto):

Prazo máximo de 4 meses para conclusão

Projeto acadêmico sem remuneração

Hospedagem deve ser gratuita ou com plano gratuito

- METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Descreva a metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto: scrum, kanban etc.

Inclua como será o acompanhamento (ex.: reuniões semanais, sprints de 2 semanas).

- ANÁLISE DE RISCOS

Monte uma pequena tabela com risco, probabilidade, impacto, ação preventiva e plano de contingência.

- EQUIPE ENVOLVIDA

Lista os papéis e responsabilidades.

Exemplo:

| Papel | Nome | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Lucas Silva Silva | Planejar e acompanhar o cronograma |
| Desenvolvedor Back-End | Ana Mariana | Implementar API’s em Node.js |
| Desenvolvedor Front-End | Teobaldo Souza | Implementar interfaces de interação com o usuário web |
| Desenvolvedor Mobile | Cássia Ramos | Implementar interfaces de interação com o usuário de dispositivos móveis. |
| Database Administrator | Júlio da Gaita | Implementar, monitorar e garantir a integridade dos dados no banco de dados. |
| Quality Assurance | Carlos Pace | Testar e garantir a qualidade do projeto |

- CRONOGRAMA

Apresenta principais etapas e prazos estimados:

Exemplo:

| Etapa | Duração | Período |
| --- | --- | --- |
| Levantamento de requisitos | 1 semana | 27/07 – 03/08 |
| Desenvolvimento | 8 semanas | 04/08 – 01/11 |
| Testes e entrega | 4 semanas | 02/11 – 02/12 |

- ORÇAMENTO

Estima os custos com recursos humanos e materiais do projeto

- BIBLIOGRÁFIA

Primária

WOJTYLA, Karol. Amor e responsabilidade. São Paulo: Cultor de Livros, 2016.

Secundária

BURGOS, Juan Manuel (org.). La filosofía personalista de Karol Wojtyla. 2. ed. Madrid: Palabra, 2011.

CANDIDO, Marcos. Karol Wojtyla um excursus para uma antropologia integral: antropologia e contexto atual. Curitiba: Appris, 2020.